会议纪要与待办事项总结

界面与交互优化

- 文档格式统一：

  - 问题： 由于使用不同软件（WPS vs Office）打开文档，导致修订痕迹和显示效果不一致。

  - 对策： 最终交付版本将转换为PDF格式以防止他人修订，并注意统一背景颜色和字体显示效果。

- 指标目录层级：

  - 调整： 确认“指标目录”为一级菜单。需调整相关定义的文字描述，使其更清晰。

- 导出按钮：

- 截图清理：

  - 操作： 删除关于“同比/环比”及“比较优势”的旧截图。因为该部分功能尚未完成，直接隐藏或移除相关展示，避免困惑。

- 新建指标流程优化（重点）：

  - 痛点： 当前新建指标步骤繁琐，且一旦进入下一步无法返回上一步，用户若想取消只能关闭页面，体验不佳。

  - 方案 A（小改）： 在页面内部增加“取消”按钮，允许用户随时退出。

  - 方案 B（推荐）： 重构为单页表单模式。将所有配置项（基本信息、计算逻辑等）平铺在一个页面，用户填写完毕后直接点击右上角保存，减少跳转步骤。

  - 参考： 建议调研竞品（如飞书、钉钉或其他指标平台）的交互设计。

️ 功能逻辑调整

指标定义显示：

  - 变更： 在新建指标时，默认不再自动回填指标ID或名称，要求用户手动输入，以避免错误关联。

- 血缘关系展示：

  - 调整： 在血缘分析图中，去掉“业务口径”展示，改为展示“计算逻辑”。目的是让业务人员能看懂数据的计算来源。

数据模型标识：

  - 背景： 当前系统中，“模型”和“单表”在主表选择时难以区分（因为模型没有独立名称，复用了主表名）。

  - 需求： 在选择主表时，增加明确的标识符（Tag或图标），区分该项是“单表”还是“模型”，防止用户混淆。

新功能需求：版本管理

- 版本回退：

  - 现状： 目前无法直接回退到历史版本，只能通过查看旧版本内容再重新填报，效率极低。

  - 需求： 支持一键回退/恢复到指定的历史版本。

- 版本比对：

  - 需求： 增加“版本比对”功能。允许用户选择两个不同版本（如V1与V2），直观对比两者的差异（如计算口径变更、维护手机变更等），类似于代码管理的Diff功能。

  - 展示： 在版本记录页面直接展示各版本的详细差异信息。

️ 项目排期与工作流程

- 关键时间节点：

  - 6月30日： 目标上线/验收日期（需完成测试和发布）。

  - 原型/PRD截止时间： 需在研发正式开发前完成（预留约5天缓冲期）。建议在 5月20日-22日 左右完成评审。

- 协作流程：

  - 需求澄清： 产品经理（你）需先找设计师（刘莎）完成原型设计。

  - PRD撰写： 带着设计稿撰写详细的需求文档。

  - 评审与验收： 找负责人（Qiao/Po）进行评审。评审通过后进入开发，开发过程中需随时响应研发的疑问。

  - 上线验收： 开发完成后，由产品经理进行验收测试。

- 考核标准：

  - 目前没有针对个人的单独考核，主要看团队整体产出。

  - 产品的最终商业目标是盈利（利润率/额度）。

答疑与补充

- 产品迭代历史： 早期版本侧重基础建设（维度管理、指标管理），后续逐步完善易用性和高级功能。优先级通常由业务紧迫性决定。

- 参考资料： 建议多体验市面上的成熟SaaS产品（如飞书多维表格、钉钉宜搭、观远数据等），学习其交互逻辑。

- 问题反馈机制： 如果在使用过程中发现不舒服的地方或有改进建议，请整理成表格（最好带截图），直接发给相关负责人。

(AI生成)